INFORME DE RECURSOS HUMANOS

Proyecto: ALMEXA - Sistema de Gestión de Inventario y Bodega

VERSIÓN CORREGIDA — ALINEADA CON EL SRS

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) — Ficha 3407799 — CIES, SENA

Grupo 1: Juan José Narváez González · Beimar Alejandro Rocha Suarez · Kevin Santiago Vega Perez

1. Introducción

El presente informe identifica y justifica el recurso humano necesario para el desarrollo del proyecto ALMEXA (Sistema de Gestión de Inventario y Bodega), tomando como base la Especificación de Requisitos del Software (SRS) elaborada por el Grupo 1. El análisis recorre cada aspecto funcional, no funcional, de interfaz y de restricciones descrito en el SRS, e identifica el perfil profesional que ese aspecto exige, respaldando cada uno con la evidencia textual correspondiente.

2. Objetivo del informe

Determinar los roles humanos requeridos para ejecutar el proyecto de forma completa, cubriendo tanto los aspectos de gestión, análisis, diseño, desarrollo y pruebas, como los aspectos legales y de seguridad exigidos explícitamente en el SRS.

3. Metodología

Se revisaron sistemáticamente las secciones del SRS: personal involucrado, restricciones (técnicas, tecnológicas, legales y de recursos), requerimientos funcionales (RF1 a RF8), requerimientos no funcionales (RNF1 a RNF7) e historias de usuario. Para cada rol identificado se citó el fragmento del SRS que sustenta su necesidad.

4. Roles y justificación

1. Product Owner / Líder de proyecto

Se requiere una persona que priorice el desarrollo entre los ocho módulos funcionales del sistema (usuarios, roles, proveedores, rutas, inventario, espacios, reportes y API). El equipo es reducido y sin posibilidad de incorporar personal externo.

Evidencia en el SRS: Sección 1.6 'Personal involucrado': el Product Owner 'define y prioriza los requisitos del sistema'; sección 'Equipo de trabajo limitado' en Restricciones de Recursos y Tiempo.

2. Analista de requisitos / Ingeniero de requerimientos

El documento reúne historias de usuario de varios perfiles (bodeguero, técnico electricista, técnicos en Sistemas Teleinformáticos, técnicos en Redes de Datos), cada uno con criterios de aceptación propios. Se necesita un responsable de consolidar, depurar y resolver ambigüedades.

Evidencia en el SRS: ERF5.2 'Validar Duplicados por Código o Número de Serie' exige reglas de unicidad específicas por tipo de producto.

3. Diseñador / Administrador de base de datos (DBA)

El sistema interrelaciona productos, proveedores, categorías, espacios físicos, rutas de transporte, usuarios, roles y bitácora de accesos. Esto exige un modelo relacional bien normalizado (en PostgreSQL, motor definido en el SRS) y consultas optimizadas.

Evidencia en el SRS: ERF5.10 'Actualizar Stock en Tiempo Real tras cada Movimiento' (actualización en menos de 1 segundo, con justificación del ajuste manual en ERF5.9) y RNF3.3 'Estabilidad de Rendimiento con hasta 50.000 Registros'.

4. Desarrollador Backend

Perfil dedicado a la lógica de negocio del servidor: control de entradas y salidas con validación de stock, autenticación mediante tokens y exposición de una API REST documentada.

Evidencia en el SRS: RF8.1–RF8.4 (API de Integración Externa) y sección 3.0.4 'Interfaz de Comunicación': autenticación mediante tokens JWT para el control de sesiones.

5. Desarrollador Frontend

La interfaz debe ser responsiva, accesible en máximo dos clics y capaz de reflejar cambios de stock en tiempo real sin recargar la página.

Evidencia en el SRS: ERNF1.2 'Navegación Máxima de 2 Clics al Módulo Principal' y RNF2.1 'Diseño Responsivo para Escritorio y Dispositivo Móvil'.

6. Diseñador UX/UI

Varias historias de usuario piden una interfaz limpia y sin saturación visual, usable sin capacitación extensa.

Evidencia en el SRS: ERNF1.1 'Interfaz Limpia y Sin Saturación Visual'.

7. Especialista en seguridad de la información

El proyecto debe cumplir normativa colombiana de protección de datos personales, cifrar contraseñas, restringir el acceso por rol y mantener una bitácora de accesos auditable durante al menos seis meses.

Evidencia en el SRS: Restricciones Legales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013), ERNF5.2 'Almacenamiento de Contraseñas con Cifrado Hash' y RF2.4 'Bitácora de Accesos'.

8. QA / Analista de pruebas

Prácticamente todos los requisitos funcionales incluyen criterios de aceptación medibles, lo que exige pruebas funcionales sistemáticas.

Evidencia en el SRS: Objetivo específico: 'Validar el sistema mediante pruebas funcionales y pruebas de usuario con los aprendices del grupo'.

9. Instructor (supervisión académica)

Rol formalizado en el SRS, responsable de supervisar el desarrollo y validar los entregables dentro del cronograma académico de la ficha 3407799.

10. Usuarios finales / Stakeholders para validación

Perfiles reales de usuario (bodeguero, técnico electricista, técnicos en redes) cuya participación en pruebas de usabilidad confirma metas de experiencia de uso.

Evidencia en el SRS: ERNF1.3 'Registro de Producto Completable en Menos de 3 Minutos'.

5. Estimación de tiempo y costos por recurso humano

Se plantea una duración total de 6 meses (24 semanas) de ejecución, organizados en 6 sprints de 4 semanas (metodología Scrum), con fases de análisis (semanas 1 a 4), diseño (meses 2 a 4), desarrollo (meses 2 a 5), pruebas (meses 5 a 6) y cierre (meses 5 a 6). Se presentan dos escenarios: el caso real (oficial del proyecto, los tres integrantes del Grupo 1) y el caso ideal (contexto académico, equipo multidisciplinario de 7 roles). Las tarifas por hora se basan en referencias de mercado para perfiles junior/practicante en Colombia (SalariosTech, Indeed, Jobted y Glassdoor, 2026) y solo tienen fines de estudio de factibilidad. La equivalencia mensual de cada tarifa se estima asumiendo 172 horas laborales al mes.

5.1 Caso real (oficial) — Grupo 1

Las actividades derivadas de los roles de la sección 4 se distribuyen entre los tres integrantes del Grupo 1. El grupo dedica 90 horas semanales en conjunto durante 24 semanas (30 horas por integrante): 2.160 horas-persona en total. El trabajo es académico no remunerado, por lo que los costos de la tabla se presentan como referencia de mercado. La tarifa promedio ponderada por horas es $19.333/h (P1 y P2 a $21.000/h y P3 a $16.000/h).

| Rol (asignación real) | Fase principal | Horas est. | Tarifa/hora | Costo (referencia de mercado) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 — Líder / Product Owner + gestión | Todo el proyecto | 720 h | $21.000 | $15.120.000 |
| P2 — Analista / DBA / Backend | Todo el proyecto | 720 h | $21.000 | $15.120.000 |
| P3 — Frontend / Documentador / QA | Todo el proyecto | 720 h | $16.000 | $11.520.000 |
| Instructor (supervisión) | Todo el proyecto | — | N/A | Sin costo (rol institucional) |
| Usuarios finales (validación) | Meses 5-6 | — | N/A | Sin costo (voluntario) |
| Subtotal recursos humanos | — | 2.160 h | ponderada $19.333 | $41.760.000 |

5.2 Caso ideal (académico) — equipo multidisciplinario de 7 roles

Para dimensionar el valor de mercado del trabajo (escenario comercial académico) se considera un equipo de 7 roles con 2.160 horas-persona distribuidas según la dedicación de cada rol (sección 5.3) durante 6 meses y una tarifa promedio ponderada por horas de $19.875/h.

| Rol | Fase principal | Horas est. | Tarifa/hora | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / Líder | Todo el proyecto | 180 h | $25.000 | $4.500.000 |
| Analista de requisitos | Meses 1-4 | 240 h | $20.000 | $4.800.000 |
| Desarrollador frontend | Meses 3-5 | 430 h | $20.000 | $8.600.000 |
| Desarrollador backend | Meses 3-5 | 520 h | $22.000 | $11.440.000 |
| Diseñador UX/UI | Meses 2-4 | 220 h | $18.000 | $3.960.000 |
| QA / Tester | Meses 5-6 | 360 h | $18.000 | $6.480.000 |
| Documentador / Soporte | Meses 4-6 | 210 h | $15.000 | $3.150.000 |
| Subtotal recursos humanos | — | 2.160 h | ponderada $19.875 | $42.930.000 |

Total estimado: caso real ~ $41.760.000 COP (referencia de mercado) para 2.160 horas-persona a 6 meses; caso ideal académico ~ $42.930.000 COP para 2.160 horas-persona a 6 meses. La diferencia entre escenarios en el rubro de recursos humanos es de $1.170.000 COP. En el presupuesto del proyecto (Cuadro de Costos) el caso real registra recursos humanos = $0 por tratarse de trabajo académico no remunerado.

5.3 Justificación de las diferencias de tiempo entre roles

En el caso ideal, backend (520 h) y frontend (430 h) concentran la mayor carga porque cubren los ocho módulos funcionales completos (RF1 a RF8), incluida la API documentada bajo OpenAPI y validaciones de negocio como ERF5.2 y el ajuste manual de stock ERF5.9. El Product Owner (180 h) tiene dedicación transversal; QA y pruebas (360 h) se concentran hacia el final (meses 5-6) junto con la validación con usuarios finales; el documentador/soporte (210 h) cubre la entrega y la trazabilidad final.

6. Consideración sobre el equipo real del proyecto

La sección 'Restricciones de Recursos y Tiempo' del SRS establece que el sistema será desarrollado exclusivamente por los integrantes del Grupo 1, sin posibilidad de incorporar desarrolladores externos, y que el equipo se encuentra en proceso de formación técnica. En la práctica, los roles descritos recaen sobre las mismas personas del grupo, distribuyendo responsabilidades según las fortalezas individuales de cada integrante: Juan José Narváez González, Beimar Alejandro Rocha Suarez y Kevin Santiago Vega Perez.

7. Nota de versión

- Se unifica la referencia del grupo del proyecto a "Grupo 1" (antes figuraba como "Grupo 6" en una sección) y se indican los integrantes reales del equipo.

- Se corrige la numeración de requisitos del módulo de Inventario: la actualización de stock en tiempo real corresponde a ERF5.10, y el ajuste manual con justificación a ERF5.9, conforme al SRS.

- Se mantienen las referencias legales (Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013) coherentes con la sección 2.3 del SRS.

- Actualización v3.0 (19/09/2026): la duración del proyecto se ajusta a 6 meses (24 semanas, 6 sprints); se eliminan las estimaciones previas de 810/825 horas, de 18 meses y del escenario de 12 meses (48 semanas); se documentan dos escenarios de recursos humanos (caso real: 2.160 h / $0, con referencia de mercado de $41.760.000; caso ideal académico: 2.160 h / $42.930.000), con tarifas de mercado 2026 y equivalencia mensual a 172 h.

8. Conclusión

El Sistema de Inventario, por su alcance, requiere de forma ideal un equipo multidisciplinario. Dadas las restricciones académicas y de personal del proyecto, se recomienda distribuir estas funciones entre los integrantes del Grupo 1, priorizando los aspectos con mayor peso normativo y de seguridad (autenticación, protección de datos personales) para garantizar el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y del alcance definido. El caso real (2.160 horas-persona en 6 meses, 90 horas semanales en conjunto (30 por integrante)) cubre holgadamente las actividades del proyecto dentro del cronograma académico.

Contexto presupuestal del proyecto (6 meses): caso real total $2.082.116 COP (subtotal $1.892.833 [hardware imputado $1.232.833 + otros $660.000, recursos humanos = $0] + imprevistos $189.283) y caso ideal total $52.287.584 COP (subtotal $47.534.167 [recursos humanos $42.930.000 + hardware $2.932.167 + otros $1.672.000] + imprevistos $4.753.417), con un ahorro real del 96,0 % ($50.205.468).