CUADRO DE COSTOS DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Inventario y Bodega ALMEXA

VERSIÓN CONSOLIDADA — COHERENTE CON LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Programa: ADSO  |  Ficha: 3407799  |  Centro: CIES - SENA

Integrantes: Juan José Narváez González · Beimar Alejandro Rocha Suarez · Kevin Santiago Vega Perez

1. Introducción

Este documento consolida los costos estimados del proyecto ALMEXA en dos escenarios de ejecución a 6 meses (24 semanas): el caso ideal (contexto académico, equipo multidisciplinario de 7 roles) y el caso real (oficial del proyecto, los tres integrantes del Grupo 1). Las cifras son coherentes con la documentación entregada (hardware y presupuesto, informe de recursos humanos, documentación de software y de licenciamiento) y, salvo los precios de los equipos (referenciales en tiendas colombianas), corresponden a estimaciones académicas. En el caso real el sistema se despliega en local y el software se distribuye bajo la licencia BSL 1.1, sin costo de hosting; en el caso ideal se contempla un hosting contratado.

2. Resumen general

Caso ideal (académico). Tarifa ponderada $19.875/h. Participaciones calculadas sobre el total.

| Categoría | Monto (COP) | Participación |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $2.932.167 | 5,6 % |
| Software | $0 | 0,0 % |
| Recursos humanos | $42.930.000 | 82,1 % |
| Otros (energía, internet, hosting) | $1.672.000 | 3,2 % |
| Subtotal | $47.534.167 | — |
| Imprevistos (10 %) | $4.753.417 | 9,1 % |
| Total estimado | $52.287.584 | ≈ 100 % |

Caso real (oficial). Tarifa ponderada $19.333/h. Participaciones calculadas sobre el total.

| Categoría | Monto (COP) | Participación |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $1.232.833 | 59,2 % |
| Software | $0 | 0,0 % |
| Recursos humanos | $0 | 0,0 % |
| Otros (energía, internet, hosting local) | $660.000 | 31,7 % |
| Subtotal | $1.892.833 | — |
| Imprevistos (10 %) | $189.283 | 9,1 % |
| Total estimado | $2.082.116 | ≈ 100 % |

Comparativo: el costo total del caso real es de $2.082.116 COP frente a $52.287.584 COP del caso ideal, lo que representa un ahorro de $50.205.468 COP (96,0 %). Las participaciones están redondeadas a un decimal; por ello la suma puede no coincidir exactamente con el 100 %.

3. Hardware

Equipos contemplados en la Documentación de Hardware y Presupuesto (precios referenciales en tiendas colombianas (Falabella, Alkosto y Prof. Wireless)). En el caso real se contempla un equipo por integrante; en el caso ideal se consideran siete equipos (uno por rol). El valor de compra se distribuye por depreciación en línea recta por tiempo (36 meses de vida útil): en los 6 meses del proyecto se imputa una sexta parte del valor (FACPCE RT-17).

| Equipo | Uso | Cantidad | Valor unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) | Documentación / Base de datos | 2 | $2.299.000 | $4.598.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 7730U (24GB) | Desarrollo de software | 1 | $2.799.000 | $2.799.000 |

Equipos del caso ideal (académico) — 7 equipos, uno por rol

| Equipo | Uso | Cantidad | Valor unitario | Subtotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) | Gestión, documentación y supervisión | 1 | $2.299.000 | $2.299.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) | Análisis y modelado | 1 | $2.299.000 | $2.299.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 7730U (24GB) | Desarrollo web (frontend) | 1 | $2.799.000 | $2.799.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 7730U (24GB) | Desarrollo backend y API | 1 | $2.799.000 | $2.799.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 7730U (24GB) | Diseño de interfaces (Figma) | 1 | $2.799.000 | $2.799.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) | Pruebas funcionales y de carga | 1 | $2.299.000 | $2.299.000 |
| HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) | Documentación y soporte | 1 | $2.299.000 | $2.299.000 |
| Subtotal de compra (caso ideal) | — | 7 | — | $17.593.000 |

Subtotal hardware — caso real (3 equipos): 2 × HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) + 1 × HP Pavilion Ryzen 7 7730U (24GB) = $7.397.000; uso imputado ÷ 6 (6 de 36 meses) = $1.232.833. Caso ideal (7 equipos, uno por rol): 4 × HP Pavilion Ryzen 7 5700U (16GB) + 3 × HP Pavilion Ryzen 7 7730U (24GB) = $17.593.000; uso imputado ÷ 6 (6 de 36 meses) = $2.932.167. No se cobra el valor de los equipos, solo su uso en el proyecto (depreciación en línea recta por tiempo).

4. Software

Todo el software empleado es de código abierto o licencia libre/gratuita, por lo que el costo de licenciamiento es $0. El software del proyecto ALMEXA se distribuye bajo la licencia BSL 1.1 (Business Source License, modelo source-available; Additional Use Grant: None, Change Date: 4 años, Change License: GPL v2.0 o posterior).

| Herramienta | Uso | Licencia | Tipo | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 16 | Motor de base de datos | PostgreSQL License | Open source | $0 |
| Node.js | Runtime de desarrollo | MIT | Open source | $0 |
| Visual Studio Code | Editor / IDE | MIT | Open source | $0 |
| Git | Control de versiones | GPL | Open source | $0 |
| GitHub | Repositorio remoto | Gratuita (plan básico) | Servicio web | $0 |
| BSL 1.1 | Licencia del software ALMEXA | BSL 1.1 | Source-available | $0 |
| Navegador web / Suite ofimática | Cliente y documentación | Libre / gratuita | Open source | $0 |

Subtotal software: $0 COP (idéntico en ambos escenarios).

5. Recursos humanos

Dos escenarios calculados a 6 meses (24 semanas). Las tarifas por hora provienen de referencias de mercado para perfiles junior/practicante en Colombia (SalariosTech, Indeed, Jobted y Glassdoor, 2026) y solo tienen fines de estudio de factibilidad. Equivalencia mensual de tarifa (172 h/mes): $16.000 → $2.752.000; $18.000 → $3.096.000; $20.000 → $3.440.000; $21.000 → $3.612.000; $22.000 → $3.784.000; $25.000 → $4.300.000.

Caso real (oficial) — Grupo 1: 2.160 horas-persona (3 integrantes × 720 h: 30 h/semana por integrante × 24 semanas); trabajo académico no remunerado (recursos humanos = $0); tarifa de mercado de referencia ponderada por horas $19.333/h.

| Rol | Horas est. | Tarifa/hora | Costo (referencia de mercado) |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 — Líder / Product Owner | 720 h | $21.000 | $15.120.000 |
| P2 — Analista / DBA / Backend | 720 h | $21.000 | $15.120.000 |
| P3 — Frontend / Documentador / QA | 720 h | $16.000 | $11.520.000 |
| Instructor (supervisión) | — | N/A | Sin costo (rol institucional) |
| Usuarios finales (validación) | — | N/A | Sin costo (voluntario) |
| Subtotal recursos humanos | 2.160 h | — | $41.760.000 (referencia de mercado) |

Caso ideal (académico) — 7 roles: 2.160 horas-persona distribuidas según la dedicación de cada rol en 24 semanas; tarifa promedio ponderada por horas $19.875/h.

| Rol | Horas est. | Tarifa/hora | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / Líder | 180 h | $25.000 | $4.500.000 |
| Analista de requisitos | 240 h | $20.000 | $4.800.000 |
| Desarrollador frontend | 430 h | $20.000 | $8.600.000 |
| Desarrollador backend | 520 h | $22.000 | $11.440.000 |
| Diseñador UX/UI | 220 h | $18.000 | $3.960.000 |
| QA / Tester | 360 h | $18.000 | $6.480.000 |
| Documentador / Soporte | 210 h | $15.000 | $3.150.000 |
| Subtotal recursos humanos | 2.160 h | — | $42.930.000 |

6. Otros costos

Estimaciones operativas a 6 meses. Tarifas base del caso real: energía $50.000/mes e internet $60.000/mes (3 equipos); el caso ideal valora $116.667/mes de energía (≈ $700.000 en los 6 meses) y $140.000/mes de internet por la dotación de 7 equipos. Los imprevistos corresponden al 10 % sobre el subtotal general (hardware + recursos humanos + otros), conforme al rango PMBOK 5-10 %.

Caso real (oficial).

| Concepto | Monto (COP) |
| --- | --- |
| Energía eléctrica (caso real) | $300.000 |
| Internet (caso real) | $360.000 |
| Hosting (despliegue local) | $0 |
| Subtotal otros | $660.000 |

Caso ideal (académico).

| Concepto | Monto (COP) |
| --- | --- |
| Energía eléctrica (caso ideal) | $700.000 |
| Internet (caso ideal) | $840.000 |
| Hosting + dominio .com (plan anual, MI.COM.CO) | $132.000 |
| Subtotal otros | $1.672.000 |

Imprevistos (10 % sobre el subtotal general): caso ideal $4.753.417; caso real $189.283.

7. Total del proyecto

| Categoría | Caso ideal | Caso real |
| --- | --- | --- |
| Hardware | $2.932.167 | $1.232.833 |
| Software | $0 | $0 |
| Recursos humanos | $42.930.000 | $0 |
| Otros (energía, internet, hosting) | $1.672.000 | $660.000 |
| Subtotal | $47.534.167 | $1.892.833 |
| Imprevistos (10 %) | $4.753.417 | $189.283 |
| Total estimado del proyecto | $52.287.584 | $2.082.116 |

El costo total estimado del proyecto ALMEXA es de $52.287.584 COP en el caso ideal y de $2.082.116 COP en el caso real. En el caso ideal los recursos humanos se valúan por horas de trabajo a tarifas de mercado; en el caso real el trabajo es académico no remunerado (recursos humanos = $0) y el presupuesto formal cubre hardware imputado, otros gastos operativos e imprevistos.

Nota sobre el contexto académico

En el contexto real del programa ADSO, las 2.160 horas-persona se distribuyen entre los tres integrantes del grupo como carga de trabajo del proceso formativo (30 horas por semana por integrante × 24 semanas) y no representan personal adicional a contratar. El rubro de recursos humanos del caso real se estima en $0 (trabajo académico no remunerado); las tarifas de mercado se documentan solo como referencia para dimensionar el valor del trabajo.

Notas de cálculo

Notas: (1) Las participaciones se redondean a un decimal y se calculan sobre el total de cada escenario. (2) La depreciación de los equipos usa línea recta por tiempo: valor de compra ÷ 6 (6 de 36 meses de vida útil, FACPCE RT-17). (3) El hosting del caso ideal corresponde a un plan anual en MI.COM.CO (hosting $71.990 + dominio .com $59.990 = $131.980 ≈ $132.000). (4) Los precios de los equipos son referenciales en tiendas colombianas (Falabella, Alkosto y Prof. Wireless).