SISTEMA DE INVENTARIO Y BODEGA ALMEXA

MATRIZ DE RIESGOS

Centro: CIES - SENA   |   Programa: Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)   |   Ficha: 3407799

1. Metodología de evaluación

Cada riesgo se evalúa según su PROBABILIDAD (1 = muy baja ... 5 = muy alta) y su IMPACTO (1 = insignificante ... 5 = catastrófico). El NIVEL DE RIESGO se obtiene del producto probabilidad × impacto: Bajo (1-4), Medio (5-9), Alto (10-15) y Crítico (16-25).

2. Tabla de riesgos

| ID | Riesgo | Requisito SRS relacionado | Categoría | Prob. | Impacto | Nivel | Plan de respuesta | Responsable | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Incumplimiento del rendimiento con 50.000 registros (CRUD >1s / búsquedas >2s) | RNF3 (Rendimiento) | Técnico | 2 | 4 | Alto | Optimizar consultas con índices, paginación (100 reg/pág), pruebas de carga antes de producción. | DBA / Equipo backend | Media |
| T2 | Inconsistencia del motor de base de datos en la documentación: SRS declara PostgreSQL, otros documentos usan MySQL | RF5, RF7, RF8 / Sección 2.3 | Técnico / Documental | 3 | 3 | Alto | Adjudicar PostgreSQL como único motor y actualizar/regenerar todos los documentos afectados. | Líder técnico / Documentador | Alta |
| T3 | Fallas de seguridad: contraseñas en texto plano, accesos no autorizados, inyección SQL/XSS | RNF5 (Seguridad), RF1, RF2 | Seguridad | 3 | 4 | Crítico | Cifrado bcrypt (>=10 rondas), JWT, control de acceso por rol en cada petición, validación de entradas, HTTPS/TLS. | Especialista en seguridad | Alta |
| T4 | Pérdida de datos ante fallos o interrupciones | RNF4 (Confiabilidad) | Técnico | 2 | 4 | Alto | Respaldo automático diario, transacciones atómicas, logs de auditoría y rotación de backups. | DBA | Alta |
| T5 | Error en la interpretación de requisitos (ej. ERF5.9 ajuste manual vs actualización automática) | RF5, RF2 | Alcance / Requisitos | 3 | 3 | Alto | Validar requisitos con el Product Owner, mantener tabla de trazabilidad, revisión cruzada de documentos. | Analista de requisitos | Alta |
| T6 | Dependencia de servicios gratuitos/educativos (hosting, BD en nube) que cambien o caigan | Sección 2.3 Restricciones | Infraestructura | 3 | 2 | Medio | Documentar proveedores, configurar monitoreo y plan B de despliegue (local o alternativo). | Equipo backend | Media |
| T7 | Integración con sistemas externos (API) con autenticación deficiente o documentación incompleta | RF8, RNF6 | Técnico | 2 | 3 | Medio | Token con vigencia configurable, documentación OpenAPI, códigos de error descriptivos, bitácora de intentos. | Desarrollador backend | Media |
| T8 | Manejo indebido de datos personales (usuarios, proveedores) sin autorización del titular | Ley 1581/2012, Decreto 1377/2013 | Legal | 3 | 4 | Crítico | Política de privacidad, consentimiento explícito del titular, responsable del tratamiento, mecanismos de seguridad. | Equipo + asesoría legal | Alta |
| T9 | Incumplimiento de plazos del cronograma académico de la ficha 3407799 | Sección 2.3 Recursos y Tiempo | Tiempo / Alcance | 3 | 4 | Crítico | Plan de trabajo por sprints, priorización del backlog, alcance ajustado a lo alcanzable. | Product Owner / Scrum Master | Alta |
| T10 | Equipo reducido sin posibilidad de incorporar desarrolladores externos | Sección 2.3 Recursos | Personal | 3 | 3 | Alto | Distribución de roles, reutilización de componentes, gestión de dependencias y carga de trabajo. | Product Owner | Media |
| T11 | Falta de conocimiento técnico del equipo (proyecto en formación) en soluciones avanzadas | Sección 2.3 Conocimiento | Personal | 3 | 3 | Alto | Capacitación, uso de tecnologías dominadas, complejidad supeditada al nivel alcanzado. | Instructor / Equipo | Media |
| T12 | Duplicación de registros por falta de validación de unicidad (código, serie, NIT) | RF5.2, RF3 | Técnico | 2 | 2 | Medio | Validación en tiempo real de campos clave y restricciones de unicidad en BD. | Desarrollador backend | Alta |
| T13 | Desalineación entre prototipo, modelo de datos y requerimientos (roles, NIT, ruta, tipo de espacio) | RF2, RF3, RF4, RF6 | Alcance / Requisitos | 3 | 2 | Medio | Tabla de trazabilidad, revisión conjunta y corrección de los documentos de diseño. | Analista / Equipo | Alta |
| T14 | Definición de licenciamiento incompleta o conflictiva para los derechos del SENA | Normativa interna SENA, Ley 1581 | Legal | 2 | 3 | Medio | Establecer licencia Apache 2.0 (provisional, software libre), documento de licenciamiento y NOTICE. | Equipo + instructor | Alta |

3. Escala de nivel de riesgo

Probabilidad: 1 Muy baja · 2 Baja · 3 Media · 4 Alta · 5 Muy alta.  Impacto: 1 Insignificante · 2 Menor · 3 Moderado · 4 Mayor · 5 Catastrófico.  Nivel: Bajo = 1-4 · Medio = 5-9 · Alto = 10-15 · Crítico = 16-25.