PLAN DE TRABAJO

Proyecto ALMEXA - Sistema de Gestión de Inventario y Bodega

VERSIÓN CORREGIDA — ALINEADA CON EL SRS (Kevin SRS-Sistema de Inventario)

Programa ADSO - Ficha 3407799 - CIES, SENA

1. Objetivo del plan

El presente plan de trabajo organiza las etapas, actividades y entregables del proyecto formativo ALMEXA para el desarrollo del Sistema de Gestión de Inventario y Bodega, conforme a los requisitos definidos en el SRS (ocho módulos funcionales RF1–RF8 y los requisitos no funcionales RNF1–RNF7).

2. Alcance

- Cobertura de los módulos: Gestión de Usuarios (RF1), Roles y Permisos (RF2), Proveedores (RF3), Rutas y Transporte (RF4), Inventario y Productos (RF5), Espacios y Bodega (RF6), Reportes (RF7) y API de Integración Externa (RF8).

- Motor de base de datos: PostgreSQL (definitivo según el SRS).

- Entrega de: SRS, diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, diagrama de dominio, matriz de riesgos, documentación de correlación con el SRS, documentación de licenciamiento y prototipo.

3. Metodología

El proyecto se desarrolla bajo una metodología ágil tipo Scrum, seleccionada en el cuadro comparativo de modelos de desarrollo elaborado para el proyecto. El trabajo se organiza en sprints con entregables verificables y revisión de requisitos frente al SRS.

4. Fases y actividades

| Fase | Actividades principales | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis | Levantamiento y definición de requisitos; SRS | SRS (Kevin SRS) | Completo |
| 2. Diseño | Casos de uso, diagramas de actividades, diagrama de dominio | Documentación de diagramas | Completo |
| 3. Modelado de datos | Modelo de dominio y diseño de base de datos en PostgreSQL | Modelo ER / dominio | En curso |
| 4. Planificación | Plan de trabajo y metodología | Plan de trabajo | Completo |
| 5. Desarrollo | Implementación de los ocho módulos funcionales y la API (RF8) | Aplicación web ALMEXA | Pendiente |
| 6. Gestión de riesgos | Elaboración de la matriz de riesgos con respuesta | Matriz de riesgos | Completo |
| 7. Documentación | Corrección de documentos y correlación con el SRS | Doc. corregidas + correlación | En curso |

5. Cronograma estimado (referencial)

| Etapa | Semana | Responsable general |
| --- | --- | --- |
| Análisis y SRS | 1–2 | Analista |
| Diseño de diagramas | 3–5 | Analista / Desarrollador |
| Modelado de datos (PostgreSQL) | 5–6 | Desarrollador de BD |
| Desarrollo de módulos RF1–RF8 | 6–12 | Desarrolladores |
| Integración de la API (RF8) | 11–13 | Desarrollador backend |
| Pruebas y validación vs SRS | 12–14 | QA |
| Entrega y documentación final | 14–16 | Equipo de proyecto |

6. Nota de versión y correlación con el SRS

Esta versión sustituye la referencia previa al motor MySQL por PostgreSQL, alineando el plan con el SRS. Se añade la fase de gestión de riesgos y de documentación/correlación para garantizar que cada entregable se derive de los requisitos del SRS y que la documentación del proyecto permanezca coherente entre sí.